**Sprint 1 review**

**Project Chirpify**

**Projectleden:** Tahiru Agbanwa, Ody Chen, Quinten van der Dungen Bille, Timo Korpershoek

**Datum:** 15-12-2023

**Aanwezig: Tahiru, Ody, Quinten**

**Deliverables:**

**-Activity Diagrammen**

**-Use Case Diagrammen**

**-Entity Relationship Diagram**

**-Trello Board**

**-Geschreven code**

**Activity Diagram:**Er zijn een aantal AD’s gemaakt voor de processen die onze website plaatsvinden. Er zijn in totaal 12 AD’s gemaakt.

**Use Case Diagram:**

Er is één UCD gemaakt voor de relatie tussen systeem en gebruiker.

**Entity Relationship Diagram:**

Er zijn twee ERD’s gemaakt. De eerste voldeet niet aan alle eisen, dus er is een verbeterde versie gemaakt.

**Trello Board:**

Het trello board is goed bijgehouden door het team en de MoSCoW methode is verwerkt in de taken die zijn gesplitst onder de teamleden.

**Geschreven code:**

De schermen van de inlogpagina, de tweetpagina en de indexpagina zijn af wat betreft HTML en CSS. Er wordt nog gewerkt aan de schermen van de registratiepagina, profielpagina en de beheerderspagina. Ook wordt er al een beetje PHP en JS verwerkt in de schermen, dus we lopen goed op schema. De database moet nog eens worden gereviewed en verbeterd, omdat het te uitgebreid is geschreven voor de scope van het project, daarnaast klopt sommige data ook niet.

**Wat ging wel goed?**

De samenwerking ging wel goed in het team. De producten die vereist waren voor deze sprint zijn grotendeels opgeleverd. Als er vragen waren, dan werden die ook gesteld en de rest van het team hielp waarbij nodig. Ook werden de producten op tijd ingeleverd, waardoor wij als team niet afhankelijk waren van iemand.

**Problemen waar we tegen aan zijn gelopen:**

Helaas loopt de communicatie met projectgenoot Timo niet helder. Wij als groepje krijgen niet te horen wanneer hij afwezig is en door welk reden. Dit probleem proberen wij op te lossen door met een goed praatje te hebben bij zijn volgende aanwezigheid. Daarnaast is de taak die op hem is afgelegd niet gemaakt naar behoren. De code die geschreven is, is te uitgebreid en er zit foutieve data in.

**Wat gaan we doen in sprint 2?**

In sprint 2 gaan we problemen proberen op te lossen die we in sprint 1 tegen zijn gekomen. Daarnaast zal er hard gewerkt worden aan de deliverables in sprint 2. Dit zijn de taken die nog afgerond moeten worden qua HTML en CSS. De database moet nog worden bijgewerkt en de JS en PHP van de site wordt nog gemaakt en geupdate.